今麦郎食品集团

集成供应链业务系统项目集

实施任务工作说明书(SOW)

目录

1.	文档说明	1

2.	项目背景，需求，范围描述	2

2.1.	项目背景	2

2.2.	项目实施涉及的业务组织范围	2

2.3.	项目实现目标	2

2.3.1.	本期项目的建设目标：	2

2.3.2.	系统集成要求	4

2.3.3.	系统功能要求	4

3.	项目实施交付物	34

3.1.	软件安装包	34

3.2.	项目管理和规划文档	34

3.3.	项目交付文档	34

3.4.	项目签结文档	34

4.	项目计划	36

4.1.	项目上线计划	36

4.2.	项目实施计划	36

4.3.	科箭实施团队项目资源计划	36

4.3.1.	科箭项目实施团队人员	37

5.	双方项目经理职责定义	38

5.1.	乙方项目经理职责	38

5.2.	甲方项目经理的职责	39

5.3.	项目例会制度	39

6.	项目变更&风险管理	41

6.1.	项目变更管理	41

6.2.	项目风险管理	41

6.2.1.	风险管理的处理流程	41

6.2.2.	常见风险事件及应对	42

7.	验收	43

7.1.	验收方式	43

7.2.	技术方案蓝图验收	43

7.3.	功能UAT测试及用户培训验收	44

7.4.	上线验收	44

8.	日常运维服务	45

8.1.	质量保证	45

8.2.	服务申请程序	45

8.3.	系统服务记录单	46

- 文档说明

实施任务工作说明书(SOW，Statement of Work)主要说明上海科箭软件科技有限公司 (乙方)为所实施的今麦郎食品股份有限公司（甲方）的集成供应链项目集的如下内容：

- 项目背景，需求，范围描述

- 项目实施的软件产品功能描述

- 项目实施交付物定义

- 项目计划定义

- 项目职责定义

- 项目验收定义

- 运维服务定义

- 项目背景，需求，范围描述

  - 项目背景

今麦郎集团于1994年成立，现年销售额超200亿元。其产品覆盖方便面、挂面、休闲食品、面粉、饮品等。经过28年的发展，今麦郎已经成为集研发、生产、销售于一体的现代化大型综合食品企业集团。公司产品远销美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等海外36个国家和地区。年方便面生产能力120亿份，日处理小麦5500吨，年转化小麦180万吨的庞大生产规模，位居世界同行业前六名，国内入围前三强。

  - 项目实施涉及的业务组织范围

项目实施范围（具体视订单及设备情况而定）

- 集团级OMS项目实施范围：今麦郎集团食品事业部、今麦郎集团饮品事业部

- 集团级WMS项目实施范围：今麦郎集团食品事业部方便面、休闲、挂面、三个标杆仓，以及兖州基地实施推广

- 今好运城配项目实施范围：今好运城配面品、饮品各一个标杆仓

实施地点：

- 集团级OMS和WMS实施地点：今麦郎隆尧总部基地和兖州基地

- 今好运城配实施地点：今好运指定的一个面品仓和一个饮品仓所在的城市

  - 项目实现目标

    - 本期项目的建设目标：

项目核心目标是构建集成供应链业务系统，提高生产及城配订单、仓储、物流管理运营效率。

- 建立集团级OMS，与集团干线TMS运输管理系统集成

- 与各事业部WMS集成（本次招标的项目集中包含食品WMS，饮品WMS已上线，后续需与集团级OMS对接）；

- 建立城配WMS及TMS运输管理系统并集成至集团级OMS，以支撑全国300个地级市DC仓和准DC“新四合一”业务发展。

本项目集分三期建设，大致规划如下：

一期（招标及报价范围，实施范围参考章节2.2）：

食品事业部OMS的建设

食品事业部各工厂成品库WMS建设（共计43个仓库）、

城配业务（今好运公司）WMS建设（预计300个左右）

城配业务（今好运公司）TMS的建设

实现以上新建软件包和原业务系统（EAS、金蝶渠道云、SFA等其他系统 ）及在建业务系统（DMS、干线TMS等其他系统）的集成；

二期：

基于一期食品事业部OMS的应用，完成饮品事业部OMS的实施推广上线（形成今麦郎集团级OMS）

饮品事业部OMS上线后，实现与现有饮品事业部的清华同方WMS的集成、NC集成、DMS集成

城配业务（今好运公司）系统升级（对接指定银行贷款担保业务系统等功能）；

    - 系统集成要求

      - 与今麦郎内部的EAS、NC、DMS、SFA、干线TMS、WMS、Welink、MDM等系统的集成，优先通过ESB总线进行集成。

    - 系统功能要求

| 订单管理系统（OMS）需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 需求响应 | 备注说明 |
| 1 | 基础资料 | 支持今麦郎常用的基础资料，包含但不限于以下内容：商品资料、品类管理、货主管理、供应商信息、仓库管理、客户信息、承运商、用户信息、权限管理等其他基础业务参数。 | 无偏离 |  |
| 2 |  | 支持多仓库，管理仓库名称、仓库类型、库存模式、是否允许负库存、是否启用库存管理等，支持多货主，不同货主的资料、订单等信息不共用 | 无偏离 |  |
| 3 |  | 支持套餐产品设定，同时支持套餐商品的订单转单后，根据套餐商品设置自动转换成原来的SKU进行发货，SKU价格按规则均摊 | 无偏离 |  |
| 4 |  | 支持商品渠道绑定。主表支持管理货主编号、渠道代码、渠道名称；分表支持管理货主编号、渠道代码、产品编号、自定义数据等 | 无偏离 |  |
| 5 |  | 支持多终端客户，主要是终端客户配送单据对应信息。管理终端客户基础信息。可绑定客户、货主、默认发货仓库，管理供应商基础信息、承运商信息 | 无偏离 |  |
| 6 |  | 支持配置商品批次属性名称及对应的代码 | 无偏离 |  |
| 7 |  | 支持商品、以及相关方（货主、客户、供应商）扩展信息的配置 | 无偏离 |  |
| 8 |  | 支持追溯码管理； | 无偏离 |  |
| 9 | 采购订单 | 采购订单的新建，编辑，审核，取消，关闭，释放，及外部系统集成。 | 无偏离 |  |
| 10 |  | 采购订单发布，合并拆分，状态查询 | 无偏离 |  |
| 11 |  | 供应商协同打印和在线标签制作等功能 | 无偏离 |  |
| 12 | 需求订单 (预订单) | 需求订单的新建，编辑，审核，取消，关闭，释放，及外部系统集成。 | 无偏离 | 基于需求预测做开发优化 |
| 13 |  | 原料备货需求生成 | 无偏离 |  |
| 14 |  | 关联销售订单，做超量限制 | 无偏离 |  |
| 15 |  | 需求数据追溯，达成等报表统计 | 无偏离 |  |
| 16 | 销售订单 | 销售订单的新建，编辑，审核，取消，关闭，释放，及外部系统集成。 | 无偏离 |  |
| 17 |  | 销售订单发布，合并拆分，状态查询等 | 无偏离 |  |
| 18 |  | 信用审核，商品审核，地址审核，库存审核 | 无偏离 |  |
| 19 |  | 发货仓库分配 | 无偏离 |  |
| 20 |  | 销售订单配送状态查询 | 无偏离 |  |
| 21 | 电商订单 | 电商订单的新建，编辑，审核，取消，关闭，释放，及外部系统集成对接 | 无偏离 | 订单类型区分，修改配置 |
| 22 |  | 信用审核，商品审核，地址审核，库存审核 | 无偏离 | 订单类型区分，修改配置 |
| 23 |  | 发货仓库分配 | 无偏离 | 订单类型区分，修改配置 |
| 24 |  | 快递公司分配 | 无偏离 | 订单类型区分，修改配置 |
| 25 |  | 电商订单配送状态查询 | 无偏离 | 订单类型区分，修改配置 |
| 26 | 运输订单 | 新建，编辑，审核，取消，关闭，释放 | 无偏离 |  |
| 27 | 货权转移订单 | 货权转移订单的新建，编辑，审核，取消，关闭，释放。 | 无偏离 |  |
| 28 | 调拨订单 | 调拨订单的新建，编辑，审核，取消，关闭，释放。 | 无偏离 |  |
| 29 | 其他订单 | 支持今麦郎其他出库（团购、内部购买、免费订单等）业务、其他退货业务 | 无偏离 | 订单类型区分，修改配置 |
| 30 | 订单校验 | 支持今麦郎按照客户、渠道等不同维度的校验规则，包含但不限于信贷校验、促销政策校验、车型校验、库存校验等，对校验不通过的订单进行挂起，挂起后对异常订单进行原因标注 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 31 | 订单变更 | 支持订单变更，包含订单取消和修改 | 无偏离 |  |
| 32 | 订单审核 | 支持订单审核规则，按照不同的维度可进行自动或人工审核 | 无偏离 |  |
| 33 | 事件预警管理 | 消息提醒和预警 | 无偏离 |  |
| 34 | 订单策略 | 支持今麦郎对各种订单策略的配置需求 | 无偏离 |  |
| 35 |  | 寻仓策略：规则明细包括按库存寻仓、按明细级商品深度寻仓 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 36 |  | 合单策略：将多个订单合并成一个订单。如相同地址，相同联系人等订单进行合并 | 无偏离 |  |
| 37 |  | 拆单策略：将支持按仓库、供应商、客户、商品、自定义配置等维度拆单 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 38 |  | 锁定策略：将订单进行锁定，锁定后订单不能再进行流转操作； | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 39 |  | 挂起策略：将订单自动挂起，挂起后，部分数据支持修改，但不能再进行流转下发 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 40 |  | 快递策略：寻快递规则配置，规则明细包括按体积/重量、商品、运费等维度设置寻找快递 | 无偏离 |  |
| 41 | 库存管理 | 灵活的库存分配策略：对库存批次分配如先进先出等、独享/共享模式分配等要求； | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 42 |  | 库存组波策略：根据波次时间段，按配置组波排序规则，对一批订单进行排序，再按照顺序进行库存分配。主要应用于对于紧俏商品，将库存优先给到优先级高的订单； | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 43 |  | 全局库存查询：支持按仓库、货主、SKU、产品名称等查询商品在库数、实占数、可用数、冻结数、在途数、批次属性值； | 无偏离 |  |
| 45 |  | 留货需求：支持系统实现新品、缺货品留货需求 | 无偏离 |  |
| 46 |  | 库存调拨：支持今麦郎库存调拨需求 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 47 |  | 库存对账：支持与WMS、ERP系统对账，支持对接WMS系统库存调整单据，调整库存 | 无偏离 |  |
| 48 |  | 库存同步：支持将系统仓库库存，支持按照一定的比例/数量规则，同步给外部系统使用 | 无偏离 |  |
| 49 |  | 安全库存：支持按仓、按商品等配置商品的安全库存数据 | 无偏离 |  |
| 50 |  | 补货建议单：支持根据安全库存或一定的规则，生成仓库的补货需求 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 51 |  | 支持库存调整、库存冻结、库存转移单等功能 | 无偏离 |  |
| 53 |  | 支持多层级库存管理； | 无偏离 |  |
| 54 |  | 支持远期库存管理； | 无偏离 |  |
| 55 |  | 库存事务：支持单据改变库存的结果记录，主要记录货主编号、仓库名称、单据号、单据类型、产品编号、操作类型、在库变化数、虚占变化数、实占变化数、冻结变化数、在途变化数。支持条件查询、支持按规则导出 | 无偏离 |  |
| 56 | 仓储物流费用管理 | 支持仓库费用和运输费用的明细汇总查询，由W和T提供数据源 | 无偏离 |  |
| 57 |  | 支持仓库费用和运输费用的对账结算流程 | 无偏离 |  |
| 58 | 应收管理 | 应收业务凭证 | 无偏离 |  |
| 59 |  | 应收对账单 | 无偏离 |  |
| 60 |  | 收款记录 | 无偏离 |  |
| 61 | 应付管理 | 应付业务凭证 | 无偏离 |  |
| 62 |  | 应付对账单 | 无偏离 |  |
| 63 |  | 付款记录 | 无偏离 |  |
| 64 | 订单生命周期 | 订单全生命周期，从创建到完成所有状态节点的跟踪和查询管理 | 无偏离 |  |
| 65 |  | 可追溯到每层单据，页面展示多级菜单的层级机构，列表可以进入详情页面，可根据任意单号、ERP单号、WMS单号进行搜索 | 无偏离 |  |
| 66 | 看板大屏和报表管理 | 自定义报表管理，满足今麦郎报表统计需求，例如：日订单统计表、订单满足率分析表、缺货分析表等。通过自定义设计报表，自由灵活排版，将业务数据图形化展示、形成可钻取、业务管理为一体的可视化驾驶舱与WELINK进行集成 | 无偏离 |  |
| 67 | 接口管理 | 管理OMS API 配置 | 无偏离 |  |
| 68 |  | 管理系统对接配置 | 无偏离 |  |
| 69 |  | 管理仓库映射配置 | 无偏离 |  |
| 70 |  | 查看接口对接日志记录信息 | 无偏离 |  |
| 71 |  | 查看对接档案信息 | 无偏离 |  |
| 72 |  | 查看对接单据信息 | 无偏离 |  |
| 73 | 权限管理 | 支持人员功能和数据权限集中管理，包含但不限于：以下内容，员工信息、部门信息、数据权限、功能权限。 | 无偏离 |  |
| 74 |  | 数据权限支持：员工可管理仓别、员工可管理委托业主、员工可管理部门等； | 无偏离 |  |
| 75 | 信用额度管理 | 货主预存交易 | 无偏离 |  |
| 76 |  | 信用额度管理 | 无偏离 |  |
| 77 | 工单管理 | 支持今麦郎工单（咨询、投诉、订单处理等）在OMS进行管理、追踪 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 78 | 系统日志 | 调用接口日志：API接口日志查看 | 无偏离 |  |
| 79 |  | 业务操作日志：查询全局操作记录 | 无偏离 |  |
| 80 |  | 登录失败信息：登录失败信息记录 | 无偏离 |  |
| 81 |  | 用户登录信息：登录失败信息记录 | 无偏离 |  |
| 82 |  | 定时任务运行日志：定时器运行记录 | 无偏离 |  |
| 集团各工厂仓仓储管理系统（WMS）需求 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 需求响应 | 备注说明 |
| 1 | 库存多维度管理 | 多包装级别识别、转换（支持定义货品的包装等级，即：单位，可自定义层级，然后根据层级维护其小包装、中包装、包装、托盘等层级关系，以及相关等级的长宽高、重量等） | 无偏离 |  |
| 2 |  | 能够定义货品在不同货位类型的标准量、最大存储量 | 无偏离 |  |
| 3 |  | 能够定义货品或者货品类的上架定位策略、拣货分配策略,支持体积计算最优上架 | 无偏离 |  |
| 4 |  | 支持商品买赠品设置管理 | 无偏离 |  |
| 5 |  | 支持唯一码管理及条码/二维码的解析 | 无偏离 |  |
| 6 |  | 产品可按状态分类显示（例如：合格/不合格/待检/将过期/过期等），支持严格效期管理（可选择）：库龄判断提醒 货品先进先出、先到期先出等管理 | 无偏离 |  |
| 7 |  | 正常品/残品/不良品库存状态批量修改、库存余量不同单位换算显示 | 无偏离 |  |
| 8 |  | 可按照批号/进仓时间预警产品将过期信息及产品长时停留仓库信息查询 | 无偏离 |  |
| 9 |  | 可实时查询带批号、批次等库存维度库存及收发货记录 | 无偏离 |  |
| 10 |  | 可支持库存明细的快速查询 | 无偏离 |  |
| 11 |  | 支持产品、各批次维度的库存锁定、停用等 | 无偏离 |  |
| 12 | 编码管理 | 可对无条码的商品或其它物品生成条码/二维码，以便统一管理 | 无偏离 |  |
| 13 | （可能会与赋码追溯系统功能重叠，后期视情况变更增减，所产生的开发实施费用包干至项目内） | 支持货品条码/二维码解析 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 14 |  | 支持二维码生成采集 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 15 |  | 支持唯一码 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 16 |  | 条码跟踪及识别 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求客制化开发 |
| 17 | 盘点 | 盘点策略支持实时盘点 | 无偏离 |  |
| 18 |  | 支持按产品大类盘点 | 无偏离 |  |
| 19 |  | 支持RF盘点 | 无偏离 |  |
| 20 |  | 支持盲盘并自动产生差异周转单 | 无偏离 |  |
| 21 |  | 支持动态盘点、循环盘点、ABC分类盘点、动碰盘点 | 无偏离 |  |
| 22 |  | 需保留历史盘点记录 | 无偏离 |  |
| 23 |  | 支持产品定期循环盘点策略 | 无偏离 |  |
| 24 | 权限管理 | 系统支持具有灵活的多层级的用户授权机制，适用于大型组织的分层权限管理。对用户所属那个工作区、工作组的相关操作、查询权限。 | 无偏离 |  |
| 25 |  | 可以根据仓库、货主、订单类型等配置用户的访问权限；定义用户属于那个货主、那个仓库 | 无偏离 |  |
| 26 |  | 可以根据用户角色配置用户使用系统的功能选项，包括：菜单页签、按钮、右键等。定义用户的操作（查询、修改）权限，这个定义需要做到模块级 | 无偏离 |  |
| 27 |  | 支持根据管理需求配置密码复杂性要求，并要求用户定期修改用户密码，用户安全性策略,密码长度设置,重设密码时间控制,用户注销设置 | 无偏离 |  |
| 28 | 收货管理 | 可通过接口获得收货信息、也可通过导入和创建收货信息 | 无偏离 |  |
| 29 |  | 可根据应到货日期提醒 | 无偏离 |  |
| 30 |  | 支持分批收货、按采购单行收货、分批回传erp、支持供货信息核对功能，并能够打印出相应收货单据。 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 31 |  | 支持码垛下线后PDA/车载电脑扫描收货 | 无偏离 |  |
| 32 |  | 可根据不同产品的上架规则，系统指导上架库位 | 无偏离 |  |
| 33 |  | 可通过接口反馈实时收货信息 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 34 |  | 允许入库任务优先级人工调整 | 无偏离 |  |
| 35 | 质检/验收 | 根据货品质检要求灵活进行定义质检规则 | 无偏离 |  |
| 36 | （赠品采购场景） | 要求进行质检结果记录：验收人员按规定进行货物验收操作 | 无偏离 |  |
| 37 | 上架管理 | 上架库位分配策略包括：合并同品，合并同品同批，找空库位，同类产品周围，相关度较高产品周围等 | 无偏离 |  |
| 38 |  | 上架库位分配顺序包括：多种上架策略层级随意组合，可以按区域及区域里排列层自主定义库存库位分配顺序 | 无偏离 |  |
| 39 |  | 特殊上架策略，可以根据货主、客户、商品特性、业务类型、商品质量状态设置特殊的上架策略 | 无偏离 |  |
| 40 |  | 支持动态库位上架，支持静态库位（货品和货位对应）上架 | 无偏离 |  |
| 41 |  | 可根据不同货品制定不同上架策略 | 无偏离 |  |
| 42 |  | 自动发出上架指令 | 无偏离 |  |
| 43 |  | 系统指导上架位 | 无偏离 |  |
| 44 | 订单接收 | 可通过接口获得信息，也可通过导入和创建方式建立 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 45 |  | 支持客户化订单号码 | 无偏离 |  |
| 46 |  | 分货主管理订单号码 | 无偏离 |  |
| 47 |  | 包含但不限于以下订单类型： | 无偏离 |  |
| 48 |  | 入库订单类型：生产下线入库、各仓库间调拨入库、销售退货入库、赠品采购入库等 | 无偏离 |  |
| 49 |  | 出库订单类型：线下经销商2B销售出库、调拨出库、返工出库、赠品采购退货出库等 | 无偏离 |  |
| 50 | 库存转移 | 库存相关的所有属性，状态的调整，修改批次属性，数量，货位等 | 无偏离 |  |
| 51 | 货权转移 | 管理货物所有权的转移 | 无偏离 |  |
| 52 | 批量转移 | 批量进行转移 | 无偏离 |  |
| 53 | 标准移动 | 库管人员实时库存的移动调整 | 无偏离 |  |
| 54 | 按单移动 | 创建移动单，下发移动指令；3PL业务可籍此生成服务费用。 | 无偏离 |  |
| 55 | 库存调整 | 库存帐的调整，例如盘盈盘亏 | 无偏离 |  |
| 56 | 装箱复核 | SKU与发货包装箱的绑定,扫描复核,称重复核,生成装箱清单 | 无偏离 |  |
| 57 | 装车 | SKU或则包装箱与车辆的绑定，生成装车清单 | 无偏离 |  |
| 58 | 发货 | 发货确认，更新库存 | 无偏离 |  |
| 59 | 组装、拆装工作单 | 组装工作单 | 无偏离 |  |
| 60 | 增值服务工作单 | 其他类型的增值服务加工单，例如贴标，喷码等 | 无偏离 |  |
| 61 | 波次规则 | 可以根据货主、客户、商品、订单类型、订单优先级、重量体积限定、运输方式、车辆、线路等自定义波次模板 | 无偏离 |  |
| 62 |  | 可根据业务变动或货主需求灵活定制个性化操作策略 | 无偏离 |  |
| 63 |  | 根据订单头信息和货主要求自定义订单合并规则 | 无偏离 |  |
| 64 |  | 先进先出/先过期先出 | 无偏离 |  |
| 65 |  | 距离远近+先进先出配货 | 无偏离 |  |
| 66 |  | 重点客户+先进先出配货 | 无偏离 |  |
| 67 |  | 指定批号配货（可通过接口接收指令） | 无偏离 |  |
| 68 |  | 按路线批量配货 | 无偏离 |  |
| 69 |  | 按储存位置/产品大类批量配货 | 无偏离 |  |
| 70 |  | 波次计划的生成模板，按多参数删选生成批次捡货计划，可后台自动运行。 | 无偏离 |  |
| 71 | 补货任务 | 需要支持主动补货（根据库位安全库存量）、被动补货（波次补货）、订单池补货（订单驱动补货）、闲时补货等 | 无偏离 |  |
| 72 | 订单异常处理 | 支持波次前的订单取消（整单、行项目） | 无偏离 |  |
| 73 |  | 支持波此后到出库前的取消订单 | 无偏离 |  |
| 74 |  | 支持订单反审：对超方开单、品项不对（客户下单时品项下错，如果已经到客户，需拉回退库）、批次不对（未按客户要求出库）、部分品项缺货（先占用账款）、系统问题、政策不对、部分品项封库（质量问题）、司机剩货（甩货）等订单异常系统需支持反审。 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 75 | 合同 | 管理与仓库操作业务相关的计费合同，适用于企业仓库业务外包及三方物流运作仓库为客户提供服务的场景 | 无偏离 |  |
| 76 | 费率 | 管理基于合同的业务操作的计费费率 | 无偏离 |  |
| 77 | 附加费 | 管理仓库操作中涉及的附加费用； | 无偏离 |  |
| 78 | 附加费分配 | 管理附加费至实际业务的分配； | 无偏离 |  |
| 79 | 对账 | 基于仓库操作的计费结果对账功能； | 无偏离 |  |
| 80 | 发票 | 管理基于对账单的仓储费用发票记录； | 无偏离 |  |
| 81 | 可视化货位 | 图形化模拟仓库内的货架货位，货位存储SKU的报告 | 无偏离 |  |
| 82 | 看板大屏和报表管理 | 通过自定义设计报表，自由灵活排版，将业务数据图形化展示、形成可钻取、业务管理为一体的可视化驾驶舱与WELINK进行集成 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 83 | 接口功能 | 支持与各种外接自动化设备（AS/RS、分拣机、货到人拣选设备等等）接口 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 84 |  | 支持与上下游多个系统及第三方系统快速对接 | 无偏离 |  |
| 85 |  | 接口可自定义可扩展 | 无偏离 |  |
| 86 | RF管理 | 收货、质检、上架、移动、拣货、装车、发运等RF功能 | 无偏离 |  |
| 87 | PDA设备管理 | 可对PDA等扫描设备进行匹配，在系统中进行管理和状态监测 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 88 | 仓库作业细节记录/统计/分析 | 可设置统计规则，对仓库作业流程的信息进行记录，对人员、设备作业效率统计，形成统计报表，作为调整流程和人员kpi考核的参考依据 | 无偏离 |  |
| 89 | 供应商预约 | 供应商根据自己权限查询到仓库的采购订单或对接供应商管理系统推送信息 | 无偏离 |  |
| 90 |  | 供应商根据对应的采购订单情况线上（对接供应商管理系统进行预约）&电话向仓库预约送货时间及数量；仓库进行收货准备 | 无偏离 |  |
| 91 |  | 支持车辆入园后对接园区管理系统根据到园信息系统分配收货月台 | 无偏离 |  |
| 92 | 仓库管理 | 支持多仓库、多货主、多组织架构 | 无偏离 |  |
| 93 |  | 支持仓库分区管理 | 无偏离 |  |
| 94 |  | 支持货位管理（自定义批量定义货位、货位类型） | 无偏离 |  |
| 95 |  | 支持建立库存整托库区，零拣库区，按产品分类建立库区，以及按产品的入出库频率建立A/B/C类库区，以及不合格品区，暂存区，集货区等等 | 无偏离 |  |
| 96 | 供应商管理 | 支持供应商信息维护（例如：赠品供应商或原料及包材供应商等） | 无偏离 |  |
| 97 |  | 支持供应商信息通过接口导入（例如：赠品供应商或原料及包材供应商等） | 无偏离 |  |
| 98 |  | 支持根据根据供应商定义入库商家规则 | 无偏离 |  |
| 99 |  | 供应商的绩效统计分析 （例如：赠品供应商或原料及包材供应商等） | 无偏离 |  |
| 100 | 客户管理 | 支持多级客户、多渠道客户 | 无偏离 |  |
| 101 |  | 支持相同客户不同收货地址 | 无偏离 |  |
| 102 |  | 支持客户信息通过接口导入 | 无偏离 |  |
| 103 |  | 支持根据客户查询相关出库、库存情况 | 无偏离 |  |
| 104 |  | 支持根据客户定义出库分配规则、波次策略 | 无偏离 |  |
| 105 |  | 支持根据不同客户做不同优先级订单处理，及客户特殊需求配置 | 无偏离 |  |
| 106 | 商品管理 | 对进入仓库的商品进行管理，主要包括：商品的货主、批次、供应商、库存状态、包装、出入库上架策略、各包装的尺寸大小、重量等 | 无偏离 |  |
| 107 |  | 灵活的批次设定，可设定多种批号的维护和跟踪：需要管理到供应商、合同号、批次，质量状态，且要管理到效期及生产日期等 | 无偏离 |  |
| 108 | 库存分配规则 | 库存库位分配顺序包括：，可以按区域及区域里排列层自主定义库存库位分配顺序 | 无偏离 |  |
| 109 |  | 按分区分层拣货路径最优进行库存分配 | 无偏离 |  |
| 110 |  | 特殊分配策略，可以根据货主、客户、商品特性、业务类型、商品质量状态设置特殊的分配策略 | 无偏离 |  |
| 111 |  | 活动商品及买赠品分配规则定义，可自定义设置不同货品买赠策略，实现接收主货品订单，同时匹配主销售货品及赠品库存。 | 无偏离 |  |
| 112 | 拣货策略 | 可输入实际备货批号、数量、包装箱个数 | 无偏离 |  |
| 113 |  | 可自动计算订单使用不同类型的包装箱个数 | 无偏离 |  |
| 114 |  | 支持使用手持机/车载设备 | 无偏离 |  |
| 115 |  | 支持系统提示拣货位置，核对系统提示的库位、产品、批次 | 无偏离 |  |
| 116 |  | 支持整托盘、整箱、拆分任务拣货 | 无偏离 |  |
| 117 |  | 支持与AS/RS等自动化设备控制系统的接口 | 无偏离 |  |
| 118 |  | 可通过接口反馈实际拣货信息 | 无偏离 |  |
| 119 | 集货交接 | 根据多种规则，配置定义集货位 | 无偏离 |  |
| 120 |  | 支持PDA（RF）出库交接：按承运商，逐箱交接、整单、整客户交接（可自定义） | 无偏离 |  |
| 121 |  | 可通过接口反馈实际发货信息 | 无偏离 |  |
| 122 |  | 可以根据不同的调度情况、路线、车辆情况分道口或月台 | 无偏离 |  |
| 123 |  | 可以在系统按照客户维护配送路线号、配送顺序号 | 无偏离 |  |
| 124 | 月台管理 | 集货完成的货品，由WMS按承运商、车辆、线路、站点分配集货位或月台可配合TMS策略管控车辆到场时间、装载时间、车辆装载口、承运商车辆信息及装载进度，将原有的无秩序管理通过月台管控货物出库效率，支持车辆的加急调整（如：调拨或KA客户承运车辆优先等功能），提升客户服务满意度，加快库存周转效率，降低承运商装载等待时长，提升工作效率。 | 无偏离 |  |
| 125 | 库内加工 | 支持组合活动套装加工BOM，分拆BOM功能。 | 无偏离 |  |
| 126 |  | 支持对在库产品，不涉及到数量变动情况下的服务记录，例如换包装、贴标签等。可依据库内加工工作量进行绩效统计。 | 无偏离 |  |
| 127 | 预警 | 支持先进先出控制预警，安全库存预警，近效期预警，库龄预警等等 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 128 | 规则设置 | 配置任务指派规则，可以指派不同区域人员的作业任务 | 无偏离 |  |
| 129 | 上架、拣货、备货等任务 | 各种任务的管理和监控，与智能硬件设备的集成和统一管理。 | 无偏离 |  |
| 130 | 主档数据的创建维护 | 1、仓库：支持仓库自主创建，维护基本信息【编码、名称、地址、联系人等】 | 无偏离 |  |
| 131 |  | 2、货主：支持货主自主创建，维护基本信息； | 无偏离 |  |
| 132 |  | 3、客户：支持客户自主创建/导入，维护基本信息；维护自提委托资质 | 无偏离 |  |
| 133 |  | 4、货品：支持维护货品资料的维护/导入，维护托规/包装尺寸自动计算体积信息； | 无偏离 |  |
| 134 |  | 5、货位规划：有明确的储存区【重型货架】、拣货区域； | 无偏离 |  |
| 135 | 商品条码对照 | 支持不同门店的商品编码与公司统一商品编码建立对应关系 | 无偏离 |  |
| 136 | 多地、多仓管理 | 可对地理上分散的多个仓库进行统一管理； | 无偏离 |  |
| 137 | 手工录入 | 可对系统单据进行手工录入，用于应对扫描设备无法正常使用的情况； | 无偏离 |  |
| 138 | 仓库复制 | 可以将已有仓库作为模板进行快速复制，缩短增加仓库时设置基础信息的时间。 | 无偏离 |  |
| 城配仓仓储管理系统（WMS）需求 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 需求响应 | 备注说明 |
| 1 | 库存多维度管理 | 可通过接口获得装车申请单（车销），支持按装车申请单，把货品转移至虚拟库位（销售车辆内）进行销售。 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 2 |  | 可通过接口获得引单订单，引单时需要查询对应准DC仓实时库存 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 3 |  | 多包装级别识别、转换（支持定义货品的包装等级，即：单位，可自定义层级，然后根据层级维护其小包装、中包装、包装、托盘等层级关系，以及相关等级的长宽高、重量等） | 无偏离 |  |
| 4 |  | 能够定义货品在不同货位类型的标准量、最大存储量 | 无偏离 |  |
| 5 |  | 能够定义货品或者货品类的上架定位策略、拣货分配策略,支持体积计算最优上架 | 无偏离 |  |
| 6 |  | 支持商品库内组合加工、及买赠设置管理 | 无偏离 |  |
| 7 |  | 支持唯一码管理及条码/二维码的解析 | 无偏离 |  |
| 8 |  | 产品可按状态分类显示（例如：合格/不合格/待检/将过期/过期等），支持严格效期管理（可选择）：库龄判断提醒 货品先进先出、先到期先出等管理 | 无偏离 |  |
| 9 |  | 正常品/残品/不良品库存状态批量修改、库存余量不同单位换算显示 | 无偏离 |  |
| 10 |  | 可按照批号/进仓时间预警产品将过期信息及产品长时停留仓库信息查询 | 无偏离 |  |
| 11 |  | 可实时查询带批号、批次等库存维度库存及收发货记录 | 无偏离 |  |
| 12 |  | 可支持库存明细的快速查询 | 无偏离 |  |
| 13 |  | 支持产品、各批次维度的库存锁定（例如不良品锁定）、停用等 | 无偏离 |  |
| 14 | 编码管理 | 可对无条码的商品或其它物品生成条码/二维码，以便统一管理 | 无偏离 |  |
| 15 | （针对无编码商品） | 支持货品条码/二维码解析 | 无偏离 |  |
| 16 |  | 支持二维码生成采集 | 无偏离 |  |
| 17 |  | 支持唯一码 | 无偏离 |  |
| 18 |  | 条码跟踪及识别 | 无偏离 |  |
| 19 | 盘点 | 提供多种盘点方法，满足不同作业场景的需要 | 无偏离 |  |
| 20 |  | 盘点策略支持实时盘点 | 无偏离 |  |
| 21 |  | 支持按产品大类盘点 | 无偏离 |  |
| 22 |  | 支持多种形式的手持设备盘点 | 无偏离 |  |
| 23 |  | 支持盲盘并自动产生差异周转单 | 无偏离 |  |
| 24 |  | 支持动态盘点、循环盘点、ABC分类盘点、动碰盘点 | 无偏离 |  |
| 25 |  | 需保留历史盘点记录 | 无偏离 |  |
| 26 |  | 支持产品定期循环盘点策略 | 无偏离 |  |
| 27 | 权限管理 | 系统支持具有灵活的多层级的用户授权机制，适用于大型组织的分层权限管理。对用户所属那个工作区、工作组的相关操作、查询权限。 | 无偏离 |  |
| 28 |  | 可以根据仓库、货主、订单类型等配置用户的访问权限；定义用户属于那个货主、那个仓库 | 无偏离 |  |
| 29 |  | 可以根据用户角色配置用户使用系统的功能选项，包括：菜单页签、按钮、右键等。定义用户的操作（查询、修改）权限，这个定义需要做到模块级 | 无偏离 |  |
| 30 |  | 支持根据管理需求配置密码复杂性要求，并要求用户定期修改用户密码，用户安全性策略,密码长度设置,重设密码时间控制,用户注销设置 | 无偏离 |  |
| 31 | 收货管理 | 可通过接口获得收货信息、也可通过导入和创建收货信息 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 32 |  | 可根据应到货日期提醒 | 无偏离 |  |
| 33 |  | 支持码垛下线后PDA/车载电脑扫描收货 | 无偏离 |  |
| 34 |  | 基于工厂产品箱赋唯一码到货可实现：扫描收货、显示收货SKU名称、数量、批次、取消收货：取消验收、无标签货品可生成条码，托、箱、个（最小单位）收货单位换算、收货显示码托规则，根据到货数量提示自动按整托收货，数量可调整； | 无偏离 |  |
| 35 |  | 支持一步收货（收货完成后系统直接推荐上架库位） | 无偏离 |  |
| 36 |  | 可根据不同产品的上架规则，系统指导上架库位 | 无偏离 |  |
| 37 |  | 可通过接口反馈实时收货信息 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 38 |  | 允许入库任务优先级人工调整 | 无偏离 |  |
| 39 | 质检/验收 | 根据货品质检要求灵活进行定义质检规则 | 无偏离 |  |
| 40 | （赠品采购场景） | 要求进行质检结果记录：验收人员按规定进行货物验收操作 | 无偏离 |  |
| 41 | 上架管理 | 上架库位分配策略包括：合并同品，合并同品同批，找空库位，同类产品周围，相关度较高产品周围等 | 无偏离 |  |
| 42 |  | 上架库位分配顺序包括：多种上架策略层级随意组合，可以按区域及区域里排列层自主定义库存库位分配顺序 | 无偏离 |  |
| 43 |  | 特殊上架策略，可以根据货主、客户、商品特性、业务类型、商品质量状态设置特殊的上架策略 | 无偏离 |  |
| 44 |  | 支持动态库位上架，支持静态库位（货品和货位对应）上架 | 无偏离 |  |
| 45 |  | 可根据不同货品制定不同上架策略 | 无偏离 |  |
| 46 |  | 自动发出上架指令 | 无偏离 |  |
| 47 |  | 系统指导上架位 | 无偏离 |  |
| 48 | 订单接收 | 可通过接口获得信息，也可通过导入和创建方式建立（如：车销的装车申请单和引单等） | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 49 |  | 支持客户化订单号码 | 无偏离 |  |
| 50 |  | 分货主管理订单号码 | 无偏离 |  |
| 51 |  | 包含但不限于以下订单类型： | 无偏离 |  |
| 52 |  | 入库订单类型：工厂调拨入库、销售退货入库、采购入库等 | 无偏离 |  |
| 53 |  | 出库订单类型：线下经销商2B销售出库、调拨出库、车销出库等 | 无偏离 |  |
| 54 | 库存转移 | 库存相关的所有属性，状态的调整，修改批次属性，数量，货位等 | 无偏离 |  |
| 55 | 货权转移 | 管理货物所有权的转移 | 无偏离 |  |
| 56 | 批量转移 | 批量进行转移 | 无偏离 |  |
| 57 | 标准移动 | 库管人员实时库存的移动调整 | 无偏离 |  |
| 58 | 按单移动 | 创建移动单，下发移动指令；3PL业务可籍此生成服务费用。 | 无偏离 |  |
| 59 | 库存调整 | 库存帐的调整，例如盘盈盘亏 | 无偏离 |  |
| 60 | 装箱复核 | SKU与发货包装箱的绑定,扫描复核,称重复核,生成装箱清单 | 无偏离 |  |
| 61 | 装车 | SKU或则包装箱与车辆的绑定，生成装车清单 | 无偏离 |  |
| 62 | 发货 | 发货确认，更新库存 | 无偏离 |  |
| 63 | 组装、拆装工作单 | 组装工作单 | 无偏离 |  |
| 64 | 增值服务工作单 | 其他类型的增值服务加工单，例如贴标，喷码等 | 无偏离 |  |
| 65 | 波次规则 | 可以根据货主、客户、商品、订单类型、订单优先级、重量体积限定、运输方式、车辆、线路等自定义波次模板 | 无偏离 |  |
| 66 |  | 可以根据派车运单号，系统生成波次订单 | 无偏离 |  |
| 67 |  | 可根据业务变动或货主需求灵活定制个性化操作策略 | 无偏离 |  |
| 68 |  | 根据订单头信息和货主要求自定义订单合并规则 | 无偏离 |  |
| 69 |  | 先进先出/先过期先出 | 无偏离 |  |
| 70 |  | 距离远近+先进先出配货 | 无偏离 |  |
| 71 |  | 重点客户+先进先出配货 | 无偏离 |  |
| 72 |  | 指定批号配货（可通过接口接收指令） | 无偏离 |  |
| 73 |  | 按路线批量配货 | 无偏离 |  |
| 74 |  | 按储存位置/产品大类批量配货 | 无偏离 |  |
| 75 | 补货任务 | 需要支持主动补货（根据库位安全库存量）、被动补货（波次补货）、订单池补货（订单驱动补货）、闲时补货等，补货逻辑支持按箱及整托补货； | 无偏离 |  |
| 76 |  |  | 无偏离 |  |
| 77 | 合同 | 管理与仓库操作业务相关的计费合同，适用于企业仓库业务外包及三方物流运作仓库为客户提供服务的场景 | 无偏离 |  |
| 78 | 费率 | 管理基于合同的业务操作的计费费率 | 无偏离 |  |
| 79 | 附加费 | 管理仓库操作中涉及的附加费用； | 无偏离 |  |
| 80 | 附加费分配 | 管理附加费至实际业务的分配； | 无偏离 |  |
| 81 | 对账 | 基于仓库操作的计费结果对账功能； | 无偏离 |  |
| 82 | 发票 | 管理基于对账单的仓储费用发票记录； | 无偏离 |  |
| 83 | 自定义报表 | 自定义报表及各种模板，技术人员可自定义报表（提供良好的报表及标签开发工具）需满足如下报表： | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 84 |  | 箱/件单位换算、发货明细报表、人员绩效、允收期显示、客户允收期库存报表、产品查询收发存记录等 | 无偏离 |  |
| 85 |  | 期间进销存报表导出，库存报表自动推送，分客户别库存报表，仓库总库存报表； | 无偏离 |  |
| 86 | 可视化货位 | 图形化模拟仓库内的货架货位，货位存储SKU的报告 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 87 | 接口管理 | 1、管理系统对接配置，能对接三方系统 | 无偏离 |  |
| 88 |  | 2、查看接口对接日志记录信息 | 无偏离 |  |
| 89 |  | 3、查看对接档案信息 | 无偏离 |  |
| 90 |  | 4、查看对接单据信息 | 无偏离 |  |
| 91 | RF管理 | 收货、质检、上架、移动、拣货、装车、发运等RF功能 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 92 | PDA设备管理 | 可对PDA等扫描设备进行匹配，在系统中进行管理和状态监测 | 无偏离 |  |
| 93 | 仓库作业细节记录/统计/分析 | 可设置统计规则，对仓库作业流程的信息进行记录，形成统计报表，作为调整流程和人员kpi考核的参考依据 | 无偏离 |  |
| 94 | 人员绩效管理 | 有绩效管理功能，可设置自定义绩效方案，对仓库作业效率进行统计分析； | 无偏离 |  |
| 95 | 库存分配规则 | 库存库位分配顺序包括：，可以按区域及区域里排列层自主定义库存库位分配顺序 | 无偏离 |  |
| 96 |  | 按分区分层拣货路径最优进行库存分配 | 无偏离 |  |
| 97 |  | 特殊分配策略，可以根据货主、客户、商品特性、业务类型、商品质量状态设置特殊的分配策略 | 无偏离 |  |
| 98 |  | 分配按照客户允收期配置锁定库存、体积计算、控制信息、自动计算效期控制功能等功能、重物/抛物设置 | 无偏离 |  |
| 99 |  | 活动商品及买赠品分配规则定义，可自定义设置不同货品买赠策略，实现接收主货品订单，同时匹配主销售货品及赠品库存。 | 无偏离 |  |
| 100 | 拣货策略 | 可输入实际备货批号、数量、包装箱个数 | 无偏离 |  |
| 101 |  | 可自动计算订单使用不同类型的包装箱个数 | 无偏离 |  |
| 102 |  | 支持使用手持机/车载设备 | 无偏离 |  |
| 103 |  | 支持系统提示拣货位置，核对系统提示的库位、产品、批次 | 无偏离 |  |
| 104 |  | 支持整托盘、整箱、拆分任务拣货 | 无偏离 |  |
| 105 |  | 拣货路线设置：拣货按照允收期推荐拣货库位 | 无偏离 |  |
| 106 |  | 拣货位锁定设置商品固定货位设置 | 无偏离 |  |
| 107 |  | 支持与AS/RS等自动化设备控制系统的接口 | 无偏离 |  |
| 108 |  | 可通过接口反馈实际拣货信息；多货主统一分配路径拣货 | 无偏离 |  |
| 109 | 集货交接 | 根据多种规则，配置定义集货位 | 无偏离 |  |
| 110 |  | 支持PDA（RF）出库交接：按承运商，逐箱交接、整单、整客户交接（可自定义），发货单证的相关打印：路单 | 无偏离 |  |
| 111 |  | 可通过接口反馈实际发货信息 | 无偏离 |  |
| 112 |  | 可以根据不同的调度情况、路线、车辆情况分道口或月台 | 无偏离 |  |
| 113 |  | 可以在系统按照客户维护配送路线号、配送顺序号 | 无偏离 |  |
| 114 | 车销收款 | 记录每日车销员收费金额自动生成收费信息报表（包括每个车销员项下的每个门店收费金额），传回准DC财务，由财务每日与车销员对账 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 115 | 库内加工 | 支持组合活动套装加工BOM，分拆BOM功能。 | 无偏离 |  |
| 116 |  | 支持对在库产品，不涉及到数量变动情况下的服务记录，例如换包装、贴标签等。可依据库内加工工作量进行绩效统计。 | 无偏离 |  |
| 117 | KPI 指标评估体系 | 库内作业效率KPI指标设定 | 无偏离 |  |
| 118 | 预警 | 支持允收期预警，先进先出控制预警，安全库存预警，近效期预警，库龄预警等等 | 无偏离 |  |
| 119 | 仓库管理 | 支持多仓库、多货主、多组织架构（总库存导出） | 无偏离 |  |
| 120 |  | 支持仓库分区管理 | 无偏离 |  |
| 121 |  | 支持货位管理（自定义批量定义货位、货位类型） | 无偏离 |  |
| 122 |  | 支持建立库存整托库区，零拣库区，按产品分类建立库区，以及按产品的入出库频率建立A/B/C类库区，以及不合格品区，暂存区，集货区等等 | 无偏离 |  |
| 123 | 客户管理 | 支持多级客户、重点客户、特殊渠道客户、经销商客户、2小B客户（小商超门店客户）等等 | 无偏离 |  |
| 124 |  | 支持相同客户不同收货地址 | 无偏离 |  |
| 125 |  | 支持客户信息通过接口导入 | 无偏离 |  |
| 126 |  | 支持根据客户查询相关出库、库存情况 | 无偏离 |  |
| 127 |  | 支持根据客户定义出库分配规则、波次策略 | 无偏离 |  |
| 128 |  | 支持根据不同客户做不同优先级订单处理，及客户特殊需求，配置允收期设置。缺货订单不允许审核，订单暂时挂起、且显示缺货原因 | 无偏离 |  |
| 129 | 商品管理 | 对进入仓库的商品进行管理，主要包括：商品的货主、批次、供应商、库存状态、包装、出入库上架策略、各包装的尺寸大小、重量等 | 无偏离 |  |
| 130 |  | 灵活的批次设定，可设定多种批号的维护和跟踪：需要管理到供应商、合同号、批次，质量状态，且要管理到效期及生产日期等。 | 无偏离 |  |
| 131 |  | 可维护产品信息、体积计算、控制信息、自动计算效期控制功能等功能、重物/抛物设置 | 无偏离 |  |
| 132 | 规则设置 | 配置任务指派规则，可以指派不同区域人员的作业任务 | 无偏离 |  |
| 133 | 上架、拣货、备货等任务 | 各种任务的管理和监控，与智能硬件设备的集成和统一管理。 | 无偏离 |  |
| 134 | 主档数据的创建维护 | 1、仓库：支持仓库自主创建，维护基本信息【编码、名称、地址、联系人等】 | 无偏离 |  |
| 135 |  | 2、货主：支持货主自主创建，维护基本信息； | 无偏离 |  |
| 136 |  | 3、客户：支持客户自主创建/导入，维护基本信息；维护自提委托资质 | 无偏离 |  |
| 137 |  | 4、货品：支持维护货品资料的维护/导入，维护托规/包装尺寸自动计算体积信息； | 无偏离 |  |
| 138 |  | 5、货位规划：有明确的储存区【重型货架】、拣货区域； | 无偏离 |  |
| 139 | 商品条码对照 | 支持不同门店的商品编码与公司统一商品编码建立对应关系 | 无偏离 |  |
| 140 | 多地、多仓管理 | 可对地理上分散的多个仓库进行统一管理； | 无偏离 |  |
| 141 | 手工录入 | 可对系统单据进行手工录入，用于应对扫描设备无法正常使用的情况； | 无偏离 |  |
| 142 | 仓库复制 | 可以将已有仓库作为模板进行快速复制，缩短增加仓库时设置基础信息的时间。 | 无偏离 |  |
| 143 | 效期管理 | 可按照商品别、客户别、配送点别设定效期管理； | 无偏离 |  |
| 144 | 拣货策略 | 总量拣货，订单别拣货、车辆别拣货等多种拣货策略配置 | 无偏离 |  |
| 145 | 看板大屏和报表管理 | 通过自定义设计报表，自由灵活排版，将业务数据图形化展示、形成可钻取、业务管理为一体的可视化驾驶舱与WELINK进行集成 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 城配运输管理系统（TMS）需求 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 需求响应 | 备注说明 |
| 1 | 运输-基础数据 | 支持基于网点基本信息进行权限控制以及定义仓库的级别、类型、性质 | 无偏离 |  |
| 2 |  | 商品管理： | 无偏离 |  |
| 3 |  | 1、可维护商品的基本信息(长、宽、高、重量、体积等)以及商品的类型、存储条件以及商品的条码、包装关系；可维护商品的单位； | 无偏离 |  |
| 4 |  | 货主管理： | 无偏离 |  |
| 5 |  | 1、支持维护货主信息，用于权限控制，业务操作 | 无偏离 |  |
| 6 |  | 2、可以支持维护货主合同信息，用于查询，记录、货主费率的引用 | 无偏离 |  |
| 7 |  | 客户管理： | 无偏离 |  |
| 8 |  | 支持权限控制以及维护客户的等级、性质，电子围栏定义 | 无偏离 |  |
| 9 |  | 车型管理： | 无偏离 |  |
| 10 |  | 支持车型限制，例如限制货主不能使用某些车型运输 | 无偏离 |  |
| 11 |  | 供应商管理： | 无偏离 |  |
| 12 |  | 1、车队/供应商的基本信息创建和维护，用于portal权限控制 | 无偏离 |  |
| 13 |  | 2、维护运输工具的类型，高栏车、厢式货车等 | 无偏离 |  |
| 14 |  | 支持司机和配送员基本信息创建维护，可定义司机的资质、驾驶证相关信息上传、可定义配送员的资质相关信息上传 | 无偏离 |  |
| 15 |  | 支持线路基本信息的管理，支持收发货单位、四级地址两种模式配置线路信息 | 无偏离 |  |
| 16 |  | 支持与WMS数据接口 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 17 |  | 可实现在TMS打印拣货单、出货单，订单等有关单据 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 18 |  | 可实现出货单、拣货单，订单按照顺序打印 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 19 | 订单管理 | 运输订单：新增/修改/删除运单信息；需打印运单，可支持批量查询导出，运单格式标准化 | 无偏离 |  |
| 20 |  | 运单上信息包括：运单基础信息、配送客户、客户地址、送货时间、货物信息； | 无偏离 |  |
| 21 |  | 系统支持同城配送、仓间调拨多种业务模式； | 无偏离 |  |
| 22 |  | 支持标准的常用接口； | 无偏离 |  |
| 23 |  | 支持订单EXCEL模版导入与导出； | 无偏离 |  |
| 24 |  | 支持物流订单批量确认； | 无偏离 |  |
| 25 |  | 支持运输订单分段与分量查询、导入与导出； | 无偏离 |  |
| 26 |  | 订单执行状态：运输订单状态查询，支持运单状态颜色自定义； | 无偏离 |  |
| 27 | 调度管理 | 1．区域调度功能：支持行政片区为区域、手工在地图绘制片区； | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 28 |  | 1.1支持划分片区配送，片区与承运商绑定，片区订单自动分配给某个承运商、也可以与某些车辆绑定； | 无偏离 |  |
| 29 |  | 1.2支持片区内订单总量、配送点数、配送体积、重量等自动统计； | 无偏离 |  |
| 30 |  | 1.3支持片区内一键派单功能； | 无偏离 |  |
| 31 |  | 1.4支持片区内排单后的手工调整； | 无偏离 |  |
| 32 |  | 2．地图调度功能： | 无偏离 |  |
| 33 |  | 2.1；支持地图全选订单后直接发送给承运商或司机； | 无偏离 |  |
| 34 |  | 2.2支持地图圈选派单，所有订单在地图上显示； | 无偏离 |  |
| 35 |  | 2.3支持地图上订单总量、配送点数、配送体积、重量等自动统计； | 无偏离 |  |
| 36 |  | 2.4支持地图全选订单的数量、重量、配送客户等统计； | 无偏离 |  |
| 37 |  | 2.5支持地图排单后的订单调整； | 无偏离 |  |
| 38 |  | 2.6支持订单排单后的最佳路线显示; | 无偏离 |  |
| 39 |  | 3、线路排单管理功能： | 无偏离 |  |
| 40 |  | 3.1支持固定路线排单，调度对路线进行设置和定义； | 无偏离 |  |
| 41 |  | 3.2支持路线配送顺序的设置并地图显示效果； | 无偏离 |  |
| 42 |  | 3.3支持线路的合并、拆分和调整； | 无偏离 |  |
| 43 |  | 4、特殊订单管理：支持特殊订单的定义并用不同颜色显示 | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 44 |  | 4.1支持超期订单的提醒显示； | 无偏离 |  |
| 45 |  | 4.2支持退货订单的特殊显示； | 无偏离 |  |
| 46 |  | 4.3 支持订单配送的特殊窗口显示； | 无偏离 |  |
| 47 |  | 支持对未发车之前的发车单进行改派，并且可以对当前发车单的车辆数据进行修改； | 无偏离 |  |
| 48 |  | 支持WMS装载确认后自动发车，也可使用发车功能进行操作； | 无偏离 |  |
| 49 |  | 支持对当前发车单在途时产生的住宿、餐饮、过路费(ETC)进行登记； | 无偏离 |  |
| 50 |  | 支持对当前发车单在途时产生的异常进行登记（包括签收异常、车辆本身异常、路况异常、天气异常、揽收异常；） | 无偏离 |  |
| 51 |  | 支持对当前调度单执行取消； | 无偏离 |  |
| 52 |  | 支持对车辆到达时间、车辆发车时间进行记录 | 无偏离 |  |
| 53 |  | 支持送货抵达、揽收抵达、到仓签收时的电子围栏校验 | 无偏离 |  |
| 54 |  | 支持对签收信息登记(拒收、异常信息)；支持纸质回单拍照上传 | 无偏离 |  |
| 55 | 跟踪管理 | 运单跟踪：运单跟踪信息，可记录从排单、装车、配载、交付、回单等环节的操作信息； | 无偏离 |  |
| 56 |  | 生成对应的跟踪信息； | 无偏离 |  |
| 57 |  | 支持在运单下，承运商手工新增跟踪信息； | 无偏离 |  |
| 58 |  | GPS当前位置：通过GPS接口定时获取车辆GPS当前位置； | 无偏离 |  |
| 59 |  | 可在电脑和手机地图上显示车辆GPS当前位置及当前配载信息； | 无偏离 |  |
| 60 |  | 可用车辆图标颜色标明车辆的当前状态； | 无偏离 |  |
| 61 |  | 跟承运商的数据对接（G7/易流科技/捷依），提供标准的接口； | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 62 |  | 司机可用微信小程序查询当车次任务相关的送货信息（终端客户，SKU、客户、箱数、订单号）； | 无偏离 |  |
| 63 |  | 司机可用微信小程序进行相关的签收交付功能； | 无偏离 |  |
| 64 |  | 公司管理人员可在电脑端查询所有线路的送货完成情况（签收箱数、未签收箱数）； | 无偏离 |  |
| 65 |  | 查询条件可为终端客户，线路、送货日期、订单日期、客户等任意一组合查询； | 无偏离 |  |
| 66 |  | 可以实时监控订单配送异常情况； | 无偏离 |  |
| 67 |  | 以上查询数据都可通过EXCEL导出； | 无偏离 |  |
| 68 | 日志管理 | 运单日志：可查询运单上的委托客户、始发站、目的站的修改记录； | 无偏离 |  |
| 69 |  | 货物日志：可查询货物件数、重量、体积、删除时的操作记录 | 无偏离 |  |
| 70 |  | 车辆日志：可查询承运商、始发站、中转站、目的站的修改记录； | 无偏离 |  |
| 71 | 合同维护 | 维护承运商及客户的运输合同相关信息 | 无偏离 |  |
| 72 | 费率维护 | 维护基于合同的计费费率明细 | 无偏离 |  |
| 73 | 运费补贴 | 维护基于合同的运费补贴条款 | 无偏离 |  |
| 74 | 时效管理 | 维护基于合同的时效条款 | 无偏离 |  |
| 75 | 询价 | 发起基于运输任务的询价，可邀请指定承运商参与；并对结果进行选择开标，开标后转化为正式合同 | 无偏离 |  |
| 76 | 报价 | 承运商基于询价要求，在线提供相应的报价 | 无偏离 |  |
| 77 | 应收凭证 | 管理基于运单生成的凭证信息；通过费用调整等类型，对运单费用进行调整 | 无偏离 |  |
| 78 | 应收对账单 | 提供基于应收凭证的对账清单，确认范围内的应收费用；管理开票信息 | 无偏离 |  |
| 79 | 实收 | 记录针对应收发票的实际收款信息 | 无偏离 |  |
| 80 | 应付凭证 | 管理基于运单生成的凭证信息；通过费用调整等类型，对运单费用进行调整 | 无偏离 |  |
| 81 | 应付对账单 | 提供基于应付凭证的对账清单，确认范围内的应付费用；管理开票信息 | 无偏离 |  |
| 82 | 实付 | 记录针对应付发票的实际付款信息 | 无偏离 |  |
| 83 | 报表 | 业务量报表：发车量汇总——按分公司汇总显示截止查询前一日，以该分公司为始发地的发干线车辆/城配车辆的当日/当月累计发车量； | 无偏离 |  |
| 84 |  | 发车量每月汇总——按分公司汇总显示每月以该分公司为始发地的干线车辆/城配的发车量等报表； | 无偏离 |  |
| 85 |  | 其他报表：业务相关统计报表； | 无偏离 |  |
| 86 | 路径优化 | 系统自动计算最短配送顺序； | 无偏离 | 基于TMS的规则策略进行计算指导 |
| 87 |  | 支持司机移动端自动调用导航功能； | 无偏离 |  |
| 88 |  | 司机调整配送顺序； | 无偏离 |  |
| 89 | 签收管理 | 送达确认：可做确认到达，并记录车辆到达时间，可作为运输时效的考核依据； | 无偏离 |  |
| 90 |  | 可做签收订单异常登记，记录异常信息； | 无偏离 |  |
| 91 |  | 支持车辆回程时可接收退回货物的功能； | 无偏离 |  |
| 92 |  | 已全部签收的运单历史查询一览； | 无偏离 |  |
| 93 |  | 支持手机端设置交付的电子围栏； | 无偏离 |  |
| 94 |  | 支持司机移动端上传回单等； | 无偏离 |  |
| 95 | 车队管理 | 车辆基础信息登记，包括车辆类型、车辆归属、规格型号等； | 无偏离 |  |
| 96 |  | 上传车辆相关附件； | 无偏离 |  |
| 97 |  | 自有司机管理：登记自有司机基础信息； | 无偏离 |  |
| 98 | 看板大屏和报表管理 | 支持实时显示每个订单的配送状态； | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 99 |  | 支持实时显示每个车辆的运行轨迹； | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 100 |  | 支持显示本月、本周、当日的订单数量统计图表； | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 101 |  | 支持实时统计显示当月销量最大的前十名客户及其当前累加销量； | 无偏离 | 基于今好运的需求配置和开发 |
| 145 |  | 通过自定义设计报表，自由灵活排版，将业务数据图形化展示、形成可钻取、业务管理为一体的可视化驾驶舱 与WELINK进行集成 | 无偏离 | 基于今麦郎的需求配置和开发 |
| 102 | 移动端 | 1.支持手机端、PC端联动功能。提供管理层小程序和司机版小程序； | 无偏离 |  |
| 103 |  | 2.可以在微信小程序里查询所有订单的实时状态、异常上报； | 无偏离 |  |
| 104 |  | 3.在小程序里查看每个配送车辆的实时位置，满载率，及完成配送的订单数量 | 无偏离 |  |
| 105 | 系统管理 | 包括用户权限管理； | 无偏离 |  |
| 106 |  | 系统参数维护等功能。 | 无偏离 |  |
| 107 | 运费估算 | 基于现有订单及合同，预估不同方式下的运输费用 | 无偏离 |  |
| 108 | 配载 | 发货订单审核后，生成配载任务；配载过程根据维护的规则，判断运单是否需要匹配线路，并根据规则执行手工、自动分段；并可依据地图或者货量做分单配载；指定运输任务的具体运输方式和具体的承运商，并下达生成运单 | 无偏离 |  |
| 109 | 波次设置 | 设定条件，对满足筛选条件的配载任务做自动的处理；处理流程可根据实际业务需求进行定义，可选择分段、合并、指派承运商等处理步骤；并制定波次的运行频率和波次容量 | 无偏离 |  |
| 110 | 波次计划 | 查看和调整波次运行的结果，并下达运单或取消波次 | 无偏离 |  |
| 111 | 运输方式 | 常见的有市内运输、长途运输、陆运、海运、铁路运输等 | 无偏离 |  |
| 112 | 运单 | 管理配载生成的运单，委托至承运商，确认提货，调整运单； | 无偏离 |  |
| 113 | 预约 | 月台预约、发货控制台、车辆出入场、排队 | 无偏离 |  |
| 114 | 委托 | 承运商接受或拒绝运单任务的委托，更新运输任务的实际执行车辆，司机等信息； | 无偏离 |  |
| 115 | 回单管理 | 管理运单的实际回单，承运方做回单更新，委托方做回单确认 | 无偏离 |  |
| 116 | 服务异常 | 管理实际运输过程中的异常情况，如提货延迟、到货延迟、客户拒收等异常，并进行异常原因分析及后续处置 | 无偏离 |  |
| 117 | 货差管理 | 管理运输到货后货物数量的差异 | 无偏离 |  |
| 118 | KPI设置 | 设置KPI考核的维度和具体考核指标，及KPI结果的计算逻辑 | 无偏离 |  |
| 119 | KPI考核 | 基于KPI设置和实际业务执行数据，生成KPI考核结果 | 无偏离 |  |
| 120 | 用户权限 | 支持组织、公司、用户、角色等基本信息的创建维护，支持对角色的功能权限分配，支持在线用户查询，支持添加、查寻给名单用户 | 无偏离 |  |
| 121 | 规则管理 | 规则管理： | 无偏离 |  |
| 122 |  | 支持配置时效规则、供应商规则、业务类型规则、线路规则、运输方式规则、装箱规则、车型规则、拆单规则等 | 无偏离 |  |
| 123 |  | 维护不同的配送场景所需的时效考核标准 | 无偏离 |  |
| 124 | 任务状态配置 | 可以支持维护任务状态的规则，用于定义解析后不同条件下产生的节点状态 | 无偏离 |  |
| 125 | 供应商portal | 支持提供给供应商用户操作\查询的菜单 | 无偏离 |  |
| 126 | 预约 | 支持小程序司机预约车辆的进场时间 | 无偏离 |  |
| 127 | 司机端 | 支持司机在小程序进行签到、发车管理、异常上报、用户签收、提货预约等 | 无偏离 |  |
| 128 | （小程序） |  | 无偏离 |  |

以上为针对今麦郎本次项目选型，对于软件包、技术相关要求，针对功能和技术要求进行响应和参考，后续实施阶段会基于今麦郎现场调研的情况输出相应的解决方案和功能需求描述，在蓝图阶段进行确认。

- 项目实施交付物

  - 软件安装包

- 软件包内容：【科箭OMS订单管理软件V1.0】、【科箭TMS云管理软件 V1.0】、【科箭WMS云管理软件V1.0】

- 部署方式：华为云私有化部署

- 语言包：中文

- 产品清单

- 标准化产品说明书

  - 项目管理和规划文档

- 需求调研报告；

- 轻咨询交付物：现状评估文档、业务流程优化文档、管理流程优化建议、系统规划建议、行动计划安排 、生成工作管理体系手册（包含但不限于：1. 订单物流中心及仓储部工作机制；2.以调研蓝图为基础，优化订单、物流、仓储的管理制度（岗位权责、流程、绩效）；3.数据指标大屏看板蓝图及指标体系；4.与外部系统集成对接的规范建议；5.订单仓储物流相关业务的数据清洗和规范建议；6.系统规划落地建议方法和推广方案建议等交付物的知识转移。）不少于两家相似行业的考察现场交流学习（差旅费用甲方自担），以及集团级供应链现场管理培训16场以上，每次不低于2小时。

- 项目实施方案（含项目计划、蓝图设计）；

- 接口集成文档；

- 测试用例；

- 测试报告；

- 项目部署文档；

- 问题台账；

- 项目验收单

  - 项目交付文档

- 根据甲方已有系统调研情况，输出UI设计规范及各业务的改良建议（范围:提供方式：静态文件（如PPT，PDF等）内容包括但不限于：配色、字体、页面布局，图片素材，示例页面平面设计，常用控件设计标准等，不包括：CSS样式，html示例）

- 系统维护手册；

- 系统管理手册（客制化版）；

- 系统操作手册（客制化版）；

- 用户培训资料（ppt+手册）；

- 使用FAQ。

  - 项目签结文档

- 阶段性交付签结报告；

- 项目验收报告。

- 源码相关交付物，二次开发源码授权书；

- 二次开发的代码文件；

- 系统设计开发说明书；

- 概要技术设计文档；

- 完整详细的技术设计文档（具体文档交付标准由今麦郎食品股份有限公司技术负责人确认）；

- 数据结构说明书（包含关系型和非关系型）；

- 技术部署方案。

- 项目计划

  - 项目上线计划

- 本项目集一期需在合同签订后5个月内完成有一期软件开发、安装、调试、实施、测试和试点区域上线工作，6个月内完成全国推广工作，系统通过验收后提供一年免费维保服务。

- 工期要求：总工期330天自然日。暂定2023年2月1日项目启动， 2023年7月完成一期隆尧实施完成， 2023年12月31日系统全国推广完成，如开工延误，则以此类推。

- 详细项目计划需要周期性按照项目需求进行及时调整，设计里程碑的变动的变更需要甲方及乙方协商并提交项目委员会确定，发布新的项目计划。

  - 项目实施计划

- 项目正式启动前科箭提供明细实施计划；项目启动会议后2个工作日内双方项目组审核确认。

- 项目实施计划如涉及变更，需要甲方及乙方协商并提交项目委员会审核确认，审核确认后按照新发布的项目实施计划执行。

  - 科箭实施团队项目资源计划

  - 科箭项目实施团队人员

| 姓名 | 年龄 | 本项目拟任职务 | 项目经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王斌 | 47 | 科箭变革小组组长 | 超过15年物流信息化探索和实践经验； 科箭实施服务部VP； PMO项目管理委员会成员； |
| 兰鹏 | 38 | 解决方案评审 | 超过15年工作经验 科箭解决方案总监 典型代表项目：嘉士伯、今麦郎、埃克森美孚、达能、沃尔玛、安琪酵母、伊利集团、宝洁、茶百道等项目 |
| 李运辉 | 50 | 订单仓储专家顾问 | 科箭产品总监 典型代表项目：达能、春光食品、伊利集团、家乐福、安琪集团、爱婴室、中国储运、上海盐业、麦德龙等项目 |
| 李忠 | 48 | 物流优化专家顾问 | 科箭联合创始人和算法专家 典型代表项目：伊利集团、沃尔玛、家家悦、达美乐、达能、汉堡王、茶百道、屈臣氏、家乐福、辉煌物流、21cake、中粮酒业等项目 |
| 苏健 | 33 | 项目群经理 | 10年以上的项目实施及项目管理经验，科箭华东区顾问服务总监，在业务需求分析、方案设计及系统规划等方面具有丰富的经验。 代表性项目：达能饮料WT、台湾家乐福OTW、麦德龙OW、西域WT、超聚变OTW |
| 尹振杰 | 32 | 实施二组组长 | 10年以上的软件项目实施经验，在物流供应链诸多领域具有丰富行业经验，多次参与大型项目的需求调研、业务难点分析，业务方案设计等工作。 代表性项目：爱婴室、巴比食品、上实、上海盐业、超聚变等项目。 |
| 康帅 | 31 | 实施一组组长 | 8年以上的软件项目实施经验，在物流供应链诸多领域具有丰富行业经验，多次参与大型项目的需求调研、业务难点分析，业务方案设计等工作。 代表性项目：伊利液奶、伊利冷饮、茶百道、重庆川仪等项目。 |
| 洪为 | 31 | 实施顾问 | 8年以上的软件项目实施经验，在物流供应链诸多领域具有丰富行业经验，多次参与大型项目的需求调研、业务难点分析，业务方案设计等工作。 代表性项目：达能中国、台湾家乐福、中联重科、大舜医药、华鼎国联等项目 |
| 詹晨 | 31 | 实施顾问 | 8年以上的软件项目实施经验，在物流供应链诸多领域具有丰富行业经验，多次参与大型项目的需求调研、业务难点分析，业务方案设计等工作。 代表性项目：达能中国、百果园、广州森大、亚士漆、群智通等项目。 |
| 谭子啸 | 28 | 实施顾问 | 6年以上的软件项目实施经验，在物流供应链诸多领域具有丰富行业经验，多次参与大型项目的需求调研、业务难点分析，业务方案设计等工作。 代表性项目：诺尔国际、西门子医疗、博西家电、延锋等项目。 |
| 赵铭杰 | 28 | 实施顾问 | 7年以上的软件项目实施经验，在物流供应链诸多领域具有丰富行业经验，多次参与大型项目的需求调研、业务难点分析，业务方案设计等工作。 代表性项目：贝业奶粉、集萃药康、海信、索尼、延锋、远景动力等项目。 |

资源投入计划

以上核心项目人员中途如需更换，需优于原项目人员，整体更换率不超过30%，需要经过甲方审核。

- 双方项目经理职责定义

  - 乙方项目经理职责

科箭（乙方）的项目经理是如下任务的责任承担者并将完成以下任务。

项目计划制定

- 与甲方项目经理共同检查本正式技术协议规定的各方责任，以便制定各层级的项目实施计划。

- 与甲方项目组共同制定详尽的项目计划，其中包括项目的各阶段任务、交付物、责任担当、项目进度安排、沟通计划、风险管理计划、阶段汇报计划等。

项目的组织

- 指导督促项目参与各方，明确各项目成员的岗位和具体岗位职责。

- 根据本项目的合同条款及具体工作情况，乙方须及时协调取得在本项目进展所需要的乙方人员、技术和其它支持，对甲方人员的需求，乙方需向甲方提前提出支持。

项目管理

- 指导制定项目实施各阶段的技术与项目管理的规范和标准；

- 指导项目各阶段相应项目管理文档的形成和交付，并提供咨询；

- 监督、评估项目进展，并提交相应的报告；

- 和甲方项目经理一起解决项目实施中存在的任何本项目问题；

- 检查项目任务及时间表，根据项目进展情况，进行正确的增补和变动；

- 在例行的工作会议上同甲方项目经理检查项目的进度和完成的质量；

- 协助甲方项目经理管理项目实施过程中的质量，并承担过程质量中的乙方所有责任；

- 管理项目变化并控制进程；

- 遇到重大的项目变更计划、变更需求、变更重要人员等问题时，提交项目推进委员会研究决定；

- 项目各阶段的进度项目报告，由乙方负责按甲乙双方协商的频次和周期进行，甲方协助支持乙方完成，并由甲方项目经理审查后提报。

项目跟踪和报告

- 通过甲方项目经理保持项目完成情况和进度问题的沟通。

- 根据项目计划，度量和评估项目进展情况。

- 如果出现与项目计划不同的变更，和甲方项目经理一起提出项目变更申请，执行“变更控制程序”。

- 协助管理项目组人员的技术活动。

- 跟踪和协助甲方审阅、批准交付件。

- 对项目状态进行跟踪、汇报。

项目检查会议

- 在项目组内部，定期按计划参与项目状态会议，提出相关建议。

- 组织每周例会，就项目每周状况、问题、风险进行讨论。

根据项目需要，组织阶段性项目检查会议，就阶段性问题与相关各方达成一致。

  - 甲方项目经理的职责

今麦郎（甲方）的项目经理是如下任务的责任承担者并将完成以下任务。

- 确认乙方建议的项目各项实施计划。

- 根据项目需求及安排提供有相应知识和技能的人员，参与到系统项目核心组，协助乙方项目组的项目执行工作。

- 组织人员参加由乙方根据项目需要而举办的需求访谈或调研。

- 协调所有双方提议召开的项目工作会议，安排人员支援项目现场的一切工作。

- 参与关于业务流程、功能需求、文挡确认的会议，并对所有交付文档的质量进行审核确认。

- 与乙方的项目经理一起确定方案，采取适当的行动解决项目中的问题。

- 解决可能由甲方引起的对于项目计划的偏差。

- 参加乙方的项目情况汇报会议（包括电话会议）。

- 监控项目情况，定期向公司管理部门汇报项目进展情况。

- 接受/同意正式的交付件。若驳回交付件，需在5个工作日内，根据需要，给予乙方明确的书面理由。

- 与乙方项目经理一起按照附录所描述的变更控制程序，对项目变更进行管理。

- 组织相关人员按照用户测试案例进行用户测试。

  - 项目例会制度

例行会议之时间与出席者请见下表：

| 会议时间 | 出席者 | 会议目标 |
| --- | --- | --- |
| 每周定期一次 | 各小组负责人 项目经理 | - 检视小组进度，本周工作成果 - 讨论各小组之间关连性 - 提出新议题 - 第一类型问题解决方案 |
| 每月或视情形不定期召开 | 项目经理 项目高阶主管 | - 领导委员会 - 更新项目进度 - 提出近期之工作项目 - 第二类型问题解决方案 - 小组成果展示（视需要而定） |
| 项目里程碑阶段 Review会议 （由项目组视各项目阶段的情况协商决定是否召开该会议） | 项目经理 项目高阶主管 | - 项目委员会确认项目阶段成果 - 更新项目进度 - 第三类型解决方案 |

问题类型：

第一类型：此问题必须由项目经理解决。

第二类型：此问题必须呈报项目管理委员会PMO解决。

- 项目变更&风险管理

  - 项目变更管理

任何项目均可能在实施的规程发生项目需求或范围的变化，在这种情况下就要求乙方与甲方一起，遵从科学的和合理的变更处理程序，确保项目组的工作在出现变更的时候能够有序进行，从而不对整体的项目目标实现和项目进度造成大的负面影响。

双方约定以本说明书的组织范围、功能范围进行实施工作，如超出本说明书范围，双方应进行协商，对因为项目范围变更所引起的乙方投入人天的增加，主要费用应依主合同约定的人天单价乘以增加人天数计算。

    - 风险管理的处理流程

- 风险项目提出：由项目中各小组提出其所面临最迫切之议题，并提出对应之解决方案。

- 风险项目列管：将所提出之项目与本项目之风险项目表比较，可直接列入项目表中或是修改原有之项目，使其涵盖范围扩大，之后，将其余项目作一分析，区分其是否属于正进行中之工作，（例如某些已实施之项目因变更关系而重新实施，但这些项目不影响项目整体时程、成本，只是工作稍作复杂化。）倘若判断为真正风险项目，则将其列入风险项目表中。

- 风险项目追踪：各项目小组负责追踪其个别之风险项目，将结果与进度向项目经理报告。此追踪之工作包括移除非属风险之项目、修改控管风险之方法及增加新的项目。若有必要，则由项目经理实施新的资源以协助风险控管。

- 风险项目检视：此风险项目表可视其需要，于例行之项目管理计划检视会议中进行修改工作。

    - 常见风险事件及应对

| 可能的因素 | 对应解决方案 |
| --- | --- |
| 薄弱的项目决策领导与模糊的责任规模。 | 项目决策主管需“全程”参与项目的重要会议，做出适时的决策，并负项目成败的责任。 |
| 经常改变的项目目标与执行范围。 | 项目筹备阶段，需明确定义项目之范围与目标。 |
| 误认本系统的实施可解决全面业务流程与组织整合的问题。 | 完整的教育训练，并学习其它先进企业转型经验。 |
| 不当的项目组织架构与决策流程。 | 参考相关公司企业转型的项目组织架构，减化决策的层级，尽量与项目实施公司合为一体。 |
| 遴选出不适任的项目主管与成员。 | 高层决策主管需亲身参与并发掘问题，若遇不适任者需当机立断。 |
| 实施项目时未能有效的执行变更管理与沟通计划。 | 完善的变更管理与沟通计划的规划与执行。 |
| 系统实施时，未能适时完成数据的准备工作。 | 项目开启时，应筹组数据准备小组,尽早评估并准备所需之资料。 |
| 误认为项目的成败是项目实施公司的责任。 | 高层决策主管应宣示其对项目小组及全体组织配合之期望，并宣示项目之成败为全体主管的责任。 |
| 对本系统与其它系统接口无法定义清濋。 | 待该项目完成之后，再依完成当时之情境，以另案办理。 |
| 欲与尚未完成之项目产生关联， 其它项目之进度或能否结案将影响本案 | 建议明确定义此一部份的完工依据与假设 |

  - 项目风险管理

在系统项目的实施过程中，涉及到的业务部门、供应商、外部系统非常多，协调复杂，因此项目的风险管理非常重要。双方项目经理都因就项目潜在风险予以辨识，提前干预纠正；如涉及双方项目经理无法处理，影响项目交期和交付质量的重大风险事件，因提交项目管理委员会PMO予以协商解决。

- 验收

  - 验收方式

项目采用分阶段验收方式，共计分为3个里程碑

      - 现状需求报告&技术方案蓝图验收

      - 功能UAT测试及用户培训验收

      - 上线验收

每一个阶段乙方完成相关交付成果（交付物以4章交付物管理列示为准，分别划归不同阶段），乙方需提交阶段验收报告，以双方约定的各阶段经双方责任人签字作为对阶段交付成果的确认。

  - 技术方案蓝图验收

乙方基于项目调研收集的业务场景，业务痛点，业务目标规划制定解决方案，《技术方案蓝图》内容应包括：

- 《现状需求调研报告暨AS IS分析》

- 《项目优化目标暨TO BE分析》

- 业务整体系统作业流程文档（visio泳道图及word业务流程指导书）

- 多系统间的接口集成方案

- 定制功能开发原型方案

- 专题讨论方案

- 开发管理文档

- 会议纪要（作为附录）

甲方审核《技术方案蓝图》，如未通过则要求乙方予以优化调整直至甲方验收通过；如通过代表甲方认可乙方所设计的解决方案符合业务部门需求，验收通过后的《技术方案蓝图》和《实施任务工作说明书SOW》将作为后续里程碑的验收标准。

  - 功能UAT测试及用户培训验收

乙方基于《技术方案蓝图》进行系统的功能配置，客户化功能开发，系统接口开发，并设计基于业务场景和作业流程的测试脚本、测试数据（模拟业务操作的剧本）。甲方首先对于测试脚本进行审核，确保测试脚本能够基本覆盖甲方所有的业务场景，然后对于所有测试脚本进行逐项测试，测试中出现的问题乙方予以及时优化调整并再次提交甲方测试。甲方UAT测试通过, 代表甲方认可乙方所提交的软件产品和定制开发功能，定制开发接口已符合《技术方案蓝图》所定义的内容，并具备系统上线的条件。

乙方基于培训计划，对甲方相关用户进行培训，确保甲方相关用户具备必须的系统操作技能。并且负责编写用户操作手册。

验收文档应包括：4.4章节UAT测试文档列示，用户操作手册

  - 上线验收

本阶段里程碑验收确认条件：

- 基于双方约定的业务范围进行系统上线切换，上线切换后的首个月度就业务部门正式使用系统所发现的问题予以解决。如该类型的问题属于《技术方案蓝图》所定义的范畴以外，双方走需求变更流程。上线满1个月且所有遗留问题（以问题清单为准）有效解决，或则该遗留问题的解决方案双方达成共识。

- 完成实施团队与运维团队交接，后期运维计划及运维交付物

- 在SOW之外的业务新需求，但识别为上线前需要完成的，需要进行妥善处理，处理方式得到甲方的同意，额外费用的计算以变更流程为准。

- 验收文档应包括：系统上线切换计划、问题清单、项目验收报告、运维交接交付物（4.6章列示）。

- 该里程碑的验收也意味整体项目的交付验收。

- 日常运维服务

  - 质量保证

在主合同约定的服务期内，乙方将为其所提交的系统提供持续的系统日常运维服务。主要包括项目完成时交付的系统应用中产生的程序错误的修订，以及标准产品功能的每年度1次迭代升级服务。但不包括在交付件所定义的需求之外任何功能的修改和加强。

如遇特殊情况，在服务期内甲方需要修改应用系统（非系统本身故障），甲方将书面通知乙方，并按照《项目变更控制程序》规定处理，此修改部分原则上不属于服务的范围。

系统维护服务期内，对于由于系统开发疏失所引起之系统障碍、在没改变硬件环境或网络设备的情况下所采取的修改及调整作业(performance turning)、因乙方提供的系统不能正常运行等情况下，乙方不得向用户或甲方收取服务费用。

运维服务的工作时间、问题等级、响应时效见主合同第8条 运维服务。

乙方将通过以下方式提供服务：

- 电话答疑；

| 服务热线 | 400-812-5512 邮箱：support@qt-asia.com |
| --- | --- |

- 通过E-mail 或即时通讯工具进行技术支持；

- 远程拨入（dial-in）诊断服务；

- 如远程技术支持无法解决现状问题的，乙方提供现场服务支持。

乙方项目经理应当在维护期结束时交付给甲方项目经理一份系统使用服务支持的备忘录〔记录服务时间和内容〕，甲方项目经理应于3个工作日内对该记录予以确认。

  - 服务申请程序

为能提供最佳效率的服务于甲方，乙方提供下列服务申请程序供双方遵循办理。

统一由甲方项目负责人填写《系统服务记录单》，仅针对问题(BUG)，连同说明附件(若有此必要)，通过服务热线、E-mail、系统内即时通讯工具等方式向乙方正式提出服务申请。

乙方负责联络及协调乙方专家为甲方提供服务。

倘若在解决问题的过程中，需要软、硬件厂家的参与，甲方须负责协调及安排各项事宜，以使问题及时解决。

乙方为甲方提供服务，服务完毕，填写维护结果，由甲方项目负责人检查维护结果并签名确认。

本维护文件经甲方确认后，视为该项维修服务作业完毕，将另行复印相关文件由双方各执一份存查(正本由甲乙双方各保留一份)。

  - 系统服务记录单

系统服务记录单

| 系统代号(SYSTEM ID): |  | 日期(DATE): |
| --- | --- | --- |
| 系统名称(SYSTEM NAME): |  | 版本(VERSION)： |
| 系统模块(SYSTEM MODULE): |  |  |
| 服务分类： 问题（BUG） 需求变更 新增需求 咨询 其它 |  |  |
| 服务内容：（业务部门申请人填写：申请原因、需求描述） |  |  |
| 申请部门/申请人/日期(REQ.BY/DATE)： | 审查者/日期(APPROVED BY/DATE)： |  |
| 服务成本与时间预估(COST & TIME ESTIMATE)： |  |  |
| 初步预估 人天 预计交付时间 年 月 日 |  |  |
| 服务成本与时间确定(COST & TIME ESTIMATE)： |  |  |
| 最终评定 人天 最终交付时间 年 月 日 |  |  |
| 维护人/日期(MAINT.BY/DATE：) | 检查者/日期(CHECKED BY/DATE)： |  |